**FLORESTAL Projetos Resolução de Anti-poluição**

**CNPJ:** 18.488.781/0001-70 **Fone:** (17) 99142-5188

|  |  |
| --- | --- |
| **ORÇAMENTO:** 0251 – 2021 | **DATA:** 29/03/2021 |

|  |
| --- |
| **CLIENTE:**  Juara Madeiras |
| **End:-** |
| **CNPJ:** |
| **Fone:** |
| **Contato:** Roberto |

|  |
| --- |
| **DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO.** |
| Fazer instalação da tubulação das maquinas |
| **CONTEUDO DO ORÇAMENTO**  01-Sera realizado o preparo dos dutos que será utilizado para montar a rede mestre  01-Vai ser feito soldagem com maçarico para emendar a rede mestre.  01-Vai ser erguido e colocado arames ou cabo de aço para sustentação da rede suspensa e alinhada  01-Vai ser dimensionado os ramis das maquinas conforme calculado preção e vazão do exaustor  01-A pós montado todos os ramais na sede mestre e acoplado no exaustor será realizado a pintura da rede e ramais com a cor que o cliente especificar.  01-Sera realizado a montagem do duto do exaustor ate a entrada da torre de filtro.  01-Vai ser feito dois adaptador tanto na saída do exaustor como na entrada da torre de filtro.  01-Também vai ser feito reduções conforme preciso para dimensionar a rede mestre.  OBS: Todo o material que for necessário para montagem da tubulação será cedido pelo contratante as tintas também e as chapas para fazer as reduções se preciso for. |

|  |
| --- |
| **Prazo da Entrega** |
| O prazo para reforma e instalação e de 15 após o exaustor estiver no local |

|  |
| --- |
| **FORMA DE PAGAMENTO** |
| Fica o valor da mão de obra $1.600.00( Mil e Seiscentos Reais )  Sendo uma entrada de $900,00 e fica o valor de $700,00 Para 30 dias no cheque |